PARA:    contactenos@villeta-cundinamarca.gov.co

CC:      alcaldia@villeta-cundinamarca.gov.co

ASUNTO:  Diagnóstico de contratación de Villeta en SECOP II – solicitud de videollamada

ADJUNTO: villeta_diagnostico.docx

________________________________________________________________________________

Bogotá D.C., 14 de octubre de 2026

Señor

BERNARDO OLAYA TRIANA

Alcalde Municipal de Villeta

Palacio Municipal, Calle 4 # 5-61

Villeta, Cundinamarca

Respetado señor Alcalde:

Soy economista, especialista en presupuesto, finanzas y contratación pública, y he trabajado durante años como contratista del Estado en el área de presupuesto. Le escribo para compartirle un diagnóstico de la contratación de Villeta que preparé a partir de los datos públicos de SECOP II (enero de 2024 a la fecha). Revisé los 1.666 contratos de la Alcaldía, el Instituto Municipal de Turismo, Cultura, Recreación y Deporte y la Empresa de Servicios Públicos; dejé por fuera los del SENA, el INPEC, el Concejo y la Personería, que no dependen de su administración.

Tres cosas me parecieron importantes que usted conozca:

1. Al comparar Villeta con los 71 municipios de Cundinamarca que se pueden medir, el municipio ocupa el puesto 4 en proporción de obras con plazo vencido que siguen abiertas en SECOP II (92,9 % frente a una mediana de 55,4 %) y el puesto 2 en valor adjudicado por contratación directa (69,5 % frente a 42,8 %). Son los indicadores con los que los entes de control suelen escoger a quién revisar primero.

2. De once contratos de mejoramiento de vías rurales firmados en 2025, diez siguen apareciendo "en ejecución" o "modificados" meses después de su fecha de terminación, sin pagos reportados. Cuatro de ellos tienen el mismo valor, $99.996.984, y se firmaron en seis semanas. Eso no demuestra ninguna irregularidad, pero conviene tener lista la justificación técnica antes de que la pidan.

3. 1.081 contratos tienen la fecha de fin vencida sin cierre en la plataforma. La mayoría son de prestación de servicios y probablemente solo falta actualizar su estado; pero 149 (suministros, convenios, obras y otros, por $14.556 millones) llevan más de seis meses vencidos, cuando el plazo de liquidación ya habría corrido.

El documento adjunto trae cada contrato con su enlace directo a SECOP II, para que su equipo lo verifique en minutos.

Le propongo una videollamada de 20 minutos, en el día y la hora que usted indique, para revisar juntos estos contratos en la plataforma y contarle cómo podría funcionar un seguimiento mensual que le avise con anticipación qué contratos van a vencer y qué patrones van a mirar los entes de control. La reunión no tiene costo ni compromiso.

Quedo atento a su respuesta.

Cordialmente,

Richard Bello Roncancio

Economista

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Candidato a Magíster en Seguridad Informática

Especialista en Presupuesto, Finanzas y Contratación Pública

Celular y WhatsApp: +57 320 830 3847

Correo: richbello@gmail.com